## Slide 1: 基于数据流的R1CS等价性检查与范式生成 进度报告
3.2 施宸昊

## Slide 2: 目录
预期进度
第一阶段
第二阶段
第三阶段

## Slide 3: 预期进度

## Slide 4: 预期进度
阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 目标
初期了解 | 2023.1.15 | 2023.2.5 | 初步了解Circom和R1CS的相关背景知识，调研主流编译器，总结等价R1CS约束生成的规律。
整体设计1 | 2023.2.5 | 2023.2.26 | 查阅相关文献和外文资料，熟悉数据流图的特点，设计数据流图表达R1CS中的数据关系。
整体设计2 | 2023.2.26 | 2023.3.19 | 制定根据数据流图生成R1CS范式的规则。
实际操作及编程 | 2023.3.19 | 2023.4.9 | 设计并完成范式生成的算法，使之能够正确运行
论文撰写 | 2023.4.9 | 2023.5.5 | 毕业论文的撰写、修改以及完善

## Slide 5: 第一阶段

## Slide 6: 第一阶段: 相关情况调研
阅读了circom编译器相关的论文, 文档以及部分源码, 了解了R1CS约束生成的主要过程:
生成过程经过两次遍历:
  第一次
  遍历各约束并在单个约束内部进行简单的合并
  3a - 2a = 0  a = 0
  第二次
  在约束间进行化简和合并
  a * b = c, c + d = e  a * b + d = e

## Slide 7: 第一阶段: 相关情况调研
三个问题
  约束表示问题
    第一次循环中化简的不到位
  合并问题
    例: a * b ==> c, d * e ==> f, c + f ==> g
      在编译器中, 谁先被定义就与谁合并
      需要从数据流中找出一个属性, 决定和谁合并
  行列问题
    对a, b, c矩阵同时进行行列变换, 显然得到的约束组等价, 需要对约束组中的变量和约束提出一种排序方式

## Slide 8: 第二阶段

## Slide 9: 第二阶段: 数据流树的建立
第一次尝试: 将运算符和变量的node类型分开
  R1CS约束间合并方式不同, 即当中间变量选取不同时, 建立的数据流树不同
  树的结构复杂, 导致需要考虑情况很多, 算法实现较为复杂困难
第二次尝试: 使用一种node
  使用node id标识node
  Node中包含运算符信息
  以便查看其生成方式

## Slide 10: 第二阶段: 数据流树的建立
以为例:
可以做到两组数据流数只有中间变量的name属性不同
None
X
Mul
X_2
Mul
X_3
Add
X_4
None
~one
5
Add
~out
None
X
Mul
X_2
Mul
_
Add
_
None
~one
5
Add
~out

## Slide 11: 第三阶段

## Slide 12: 第三阶段: R1CS约束生成算法设计
上一阶段构造出的语法树的本质上, 是几个有公用节点的算式树的集合所构成的有向无环图
两种思路:
参考编译原理中IR-Tree到汇编语言语法树的转换中瓦片选取的步骤, 实现一个多路并进的贪心算法
先将公用节点提取出来与非公用的部分区分开, 退化至普通的算式树
仍在实现中…
Github仓库: Ash1sc/R1CS-normal-form-generator (github.com)

## Slide 13: 感谢您的倾听!